|  |  |
| --- | --- |
| **참여자** | 박순렬, 조영래, 박준현, 김민지, 이한솔 |
| **회의 일시** | 2018년 4월 3일 (화) 12:30 |
| **회의 장소** | 공대9호관 415호 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **프로젝트 주제선정, 팀 구성** |
| **회의 내용** | * 팀원 소개 : Who, Why, How, What에 대한 소개 준비, 아이디어 제시 * 박순렬 : Post-Eat, 식사에 대해 기록, 공유하는 웹서비스, spring기반 restful 지도 api 웹서비스로 구현, 웹 개발 가능 * 조영래 : 현혈증서 전산화, 현혈증서의 정보를 관리하는 웹서비스, 블록체인 등의 기술로 확장고려, html/css, javascript 개발 가능 * 박준현 : 크누즈, 교내 자유퀴즈 서비스, 안드로이드앱기반 모바일 서비스로 구현, c, java 개발 가능 * 김민지 : 여행일지 기록, 여행에서 일어나는 정보들을 기록하는 지도 기반 웹서비스, spring 기반 restful 지도 api 웹 구현, 웹서버 수강중 * 이한솔 : 스투비플래너, 여행경로를 설정하고 여행정보를 제공하는 웹서비스, 위치기반서비스 등을 활용하고 spring 기반 restful api 웹 구현, 웹 개발 가능 * 주제 선정, 아이디어 회의 * 서비스 플랫폼 선정에서 웹으로 의견이 과반수 모임 * 단순히 정보를 입력하자는 의견(박순렬)과 pc, 모바일폰 상에서의 정보를 읽어오자(조영래, 이한솔)의 의견이 있었음 * 식사정보가 여행정보에 부분집합으로 볼 수 있기 때문에 여행관련 서비스로 주제를 정하거나 여행 컨텐츠 중에서 식사와 같은 세부항목으로 범위를 줄이는 방안에 대해 논의 * 팀원 역할 분담 * 웹 개발 경험이 부족하여 클라이언트, 서버 개발로 역할 분담이 쉽지 않은 상황 * 기획서에 대해 파트를 분담하여 작성하는 것을 고려 * 일정 논의 * 팀원의 일정상 문제로 기획서 작성 여유 기한이 충분치 않다고 판단(박순렬) * 프로젝트에 소모되는 시간을 줄이기 위해 회의시간을 단시간으로 정하는 등 프로젝트관리/개발방법론을 적용 고려 |
| **회의 결론** | * 주제 방향 논의 * Spring Framework 기반 Restful 지도 API 웹서비스 구현을 목표로 결정 * 웹에서 어떤 서비스를 제공할지는 세부 기획이 필요, 식사정보, 여행정보, 헌혈증서, 퀴즈 중에서 선정하기로 함 * 역할 분담 * 구체적인 역할 분담에 대해서는 추가논의하기로 함 * 추가회의를 통해 기획서 작성 분담에 대한 논의도 고려 |
| **차기 계획** | * 온라인 추가회의 * 기획서 작성을 위한 주제 선정, 가이드라인 확보를 위해 4월 4일 수요일 저녁 8시 카카오톡을 통해 온라인 회의를 진행하기로 함, 예상소요시간 30분 * 추가회의에서 주제선정, 역할 분담, 차후 일정 등을 논의 예정 * 기획서 작성 * 4월 10일 까지 기획서 작성 완료해야 함 * 기획서 작성 분담 논의 예정 |
| **비고** | 차후 프로젝트 진행은 애자일 스크럼 도입을 고려 |