|  |  |
| --- | --- |
| **참여자** | 박순렬, 박준현, 김민지, 이한솔 |
| **회의 일시** | 2018년 4월 9일 (화) 19:00 |
| **회의 장소** | 공대9호관 408호 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **주제선정, 프로젝트 기획, 요구사항 도출, 제안서 작성 논의** |
| **회의 내용** | * 프로젝트 주제 선정 * 프로젝트 주제 선정을 위해 여행정보, 음식정보, 헌혈증서, 퀴즈를 후보로 하여 투표진행 결과 헌혈증서로 주제를 결정 * 헌혈증서 기증 및 헌혈관리 서비스를 제공하는 모바일 앱, 웹 서비스를 제작하기로 합의 * 프로젝트명은 blood link로 명명 * 프로젝트 기획 * 헌혈증서 전산화를 중심으로 하여 어떤 서비스들을 제공할 수 있을지 논의 * 안드로이드 앱을 통한 서비스를 개발하기로 결정 * 스프링 프레임워크 기반 서버를 구축하고 안드로이드 앱이 클라이언트 역할, 관리를 위해서는 웹으로 관리자 페이지를 만드는 것으로 고려 * 스마트 헌혈 앱을 벤치마크하여 기능들을 기획하기로 결정 * 프로젝트 진행에 애자일 방법론(스크럼)을 적용하는 것을 고려 * 프로젝트 관리를 위해서 github를 이용하는 것을 잠정, 일정은 추후 일정 공유를 통해 관리하기로 함 * 요구사항 도출 * 기능 요구사항으로 크게 5가지를 선정  1. 헌혈증서 관리 2. 헌혈증서 기증 3. 개인 헌혈 현황 확인 4. 헌혈 정보 제공 5. 헌혈관련 부가 서비스  * 비기능 요구사항으로는 개발환경과 운영환경에 대해 간략히 논의, 추가적인 제약사항들은 요구명세과정에서 구체화하기로 결정 * 기능 요구사항에서 상황에 따라 필요 혹은 제외 사항들을 추가, 제거하는 것을 고려 * 이번 회의에서 도출된 요구사항을 바탕으로 사용자, 시스템 요구사항에 발전시켜 나가기로 함 * 헌혈증서, 사용자 등에 대한 간략한 객체 설계와 앱 UI 설계를 하며 프로젝트 개요를 작성해 봄 * 제안서 작성 논의 * 내일(4월 10일)까지 제안서 작성이 완료되어야 하므로 오늘 회의한 내용을 바탕으로 제안서를 작성하기로 함 * 작성 필요한 부분들에 대해 개략적으로 산정하고 기능, 팀 구성, 기획 등에 대해서는 잠정된 내용을 바탕으로 작성하기로 함 * 프로젝트 기획 및 일정은 애자일 방법론(스크럼)을 바탕으로 하여 작성 * 프로젝트 리스크 산정을 위해 논의하였고 대인갈등, 일정관리 등의 리스크들을 도출, 산정함 |
| **회의 결론** | * 헌혈증서 기증 및 헌혈관리 서비스를 제공하는 모바일 앱 서비스 bloodlink로 프로젝트 주제선정 * 프로젝트 선정과정에서 의견일치를 위한 시간이 오래 소모됨 * 애자일 방법론(Scrum)을 이용하여 프로젝트 진행 * 팀원 대부분이 애자일 방법론에 익숙치 않고 프로젝트 관리 툴 경험이 부족한 점이 프로젝트에 지장이 될 수도 있음 * 일정 상 애자일 방법론을 온전히 적용하기는 힘들 것으로 판단, 필요에 따라 애자일 방법론을 부분 접목 예정 * 요구사항 도출 * 모호한 요구사항들로 인해 요구 내용이 포괄적인 부분이 많음 * 세부 요구사항 명세가 필요한 상황 * 제안서 작성 논의 * 4월 10일 까지 기간 내 제안서 작성 목표 * 팀장 박순렬이 회의 내용을 종합하여 제안서 작성 예정 |
| **차기 계획** | * 제안서 작성 및 제출 * 기간 내 제안서 완성 및 제출 * 주제 및 요구사항 추가 논의 * 소프트웨어 요구명세서 작성을 위하여 프로젝트 및 요구사항에 대해서 세부적인 내용을 추가 논의할 예정 |
| **비고** | * 카카오톡 회의에서 비효율적인 부분이 다수 제기되어 카카오톡 회의보다는 직접 대면 회의를 진행하기로 결정 |