|  |  |
| --- | --- |
| **참여자** | 박순렬, 조영래, 박준현, 김민지, 이한솔 |
| **회의 일시** | 2018년 6월 2일 (토) 19:00 |
| **회의 장소** | 공대9호관 408호 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **개발 진행사항 논의, 클라이언트-서버 간 통신 방법에 대한 논의** |
| **회의 내용** | 개발 진행사항 논의   * 현재 각자의 진행상황 점검 * 기본 UI가 완성된 상태의 클라이언트 중간점검 * 수정 내역에 관한 회의   클라이언트-서버 간 통신방법   * 서버는 Spring Framework MVC모델의 웹 서버를 채택 * RestFul API의 데이터 전송방식 * DB 사용 여부 및 적용 방법에 대한 논의   Final 보고서 작성에 대한 논의 |
| **회의 결론** | UI에 대한 수정   * 기능과 관련 없는 UI에 대해 간소화 * 기능 관련 부분의 UI 강조   Rest API에 대한 경험 부족   * 부족한 부분 및 개념을 위주로 각자 학습 * 최근 웹 서버 프로그래밍 수업을 들은 3인이 관련 내용을 정리하여 공유 * 서버 개발 이후 프로그래밍에 적용이 쉽도록 관련 문서를 제작하기로 함   DB적용에 대한 내용   * DB는 MySQL을 적용 * 관리자가 웹을 통하여 관리 * 웹에서는 Spring과 연동을 위하여 hibernate를 적용 * 여러 사람이 프로젝트를 통해 이용할 수 있도록 서버와 DB를 호스팅하여 이용   Final 보고서 작성 내용   * 현재까지의 개발 중 수정 및 적용 된 요구사항들에 대한 확인 * Risk에 대한 복기 및 앞으로 남은 잠재적 risk 를 관리 * 요구사항 및 final 보고서 작성 내용과 관련 된 개발상황 논의 |
| **차기 계획** | Risk에 대해 되돌아보고 잠재적인 risk 들을 관리  세부적인 final 보고서 내용에 대한 각자의 작업내용 공유  Restful API에 대한 학습자료 마련 |
| **비고** | * Restful API, hibernate 연동 등에 대한 경험이 부족하여 각자의 성실한 학습이 요구됨 |