|  |  |
| --- | --- |
| **참여자** | 박순렬, 조영래, 박준현, 김민지, 이한솔 |
| **회의 일시** | 2018년 6월 16일 (토) 14:00 |
| **회의 장소** | 공대9호관 418호 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **결과보고서, 발표 논의** |
| **회의 내용** | 결과보고서 작성   * 결과 보고서 작성 요구내용 분석 * 작성 내용 분담 방안 논의 * 결과보고서 작성할 내용 검토   발표자료 작성   * 발표 담당자 선정 * 발표 내용 논의 * 발표 테마, 구성 결정   프로젝트 시연   * 프로젝트 시연 방안 논의 * 시연 시나리오 구성 * 시연 환경 고려 |
| **회의 결론** | 결과보고서 작성   * SRS에 명세된 요구사항들을 검토   기능 요구사항   * F-ManC-1. 헌혈증서 등록 –구현(1-1생략)(1-2정보입력으로 대체) 50% * F-ManC-2. 헌혈증서 승인 –유효성확인생략(헌혈증서 양식만 확인하고 맞으면 승인) 50% * F-ManC-3. 헌혈증서 조회 –구현 100% * F-DonC-1. 헌혈증서 요청 –회원가입(우선순위에서 배제), 로그인 구현, 게시글 작성은 필수, 게시글 비활성화 구현 -> ex)게시글 만료 * F-DonC-2. 헌혈증서 전달 –구현 (적립은 보류) * F-DonC-3. 헌혈증서 펀딩 –구현 (등급적립은 보류) * F-DonC-4. 헌혈증서 선물 –구현 * F-UseC-1. 헌혈증서 제출 –의료기관 검색은 안드로이드 * F-UseC-2. 헌혈증서 접수 –구현 * F-UseC-3. 헌혈증서 거부 –구현 * F-ManI-1. 회원가입 –보류 * F-ManI-2. 로그인 –구현 * F-ManI-3. 회원정보 조회 –생략(보고서 상에서만 되어있고 시연은 x) * F-ManI-4. 회원정보 수정 –생략(보고서 상에서만 되어있고 시연은 x) * F-ManI-5. 회원 탈퇴 –생략(보고서 상에서만 되어있고 시연은 x)   비기능 요구사항   * N-AD-1 : 구현 * N-CD-1 : 구현 * N-CD-2 : 구현 * N-CD-3 : 생략 * N-CD-4 : 생략 * N-DM-1 : (MI는 계정 1개, Donor 계정2개로 시연) * N-RT-1 : 생략 * N-RT-2 : 구현 * N-IF-1 : 생략 * N-IS-2 : 생략 * Proposal에 명세된 Risk 검토 * 리스크 쓰는 사람은 proposal 에서 가져와서 했다 안했다 여부만 작성 * 데이터 무결성 위배 : x * 취업 질병 팀원 이탈 : o * 윤리적 문제 : o * 개발 경험 부족 : o * 일정 관리 : o * 동기 결여 : o * 손상 고장 : o * 의견 대립 갈등 : x * 수치 미산정 : x * 유사 서비스 : o (해결 : 차별화했음) * 비효율적인 자원 : o * 팀원 역할 : x * 새로발생한 Risk : 회의에서의 잡담으로 효율 저하 * 5명의 팀원이 아래와 같이 결과보고서 내용을 분담 작성하기로 함 * 박순렬 : 기여도 * 조영래 : Risk 분석, 기술적 어려움 * 박준현 : 기능 요구사항 * 김민지 : 시스템 기능, 참고문헌 * 이한솔 : 비기능 요구사항   결과보고서는 팀장이 최종 통합하여 제출  발표자료 작성   * 발표 담당자 : 박순렬 * 발표 내용은 담당자가 구성하기로 함 * 10분 내로 발표 및 시연이 이루어져야 하기 때문에 발표 내용은 간소화하고 시연에 집중하기로 함 * 발표 자료 작성 또한 담당자가 수행   프로젝트 시연   * 시연 환경은 아래와 같이 구성 * 서버 : Heroku 상에 호스팅되어 있음 * Android App : 기증자, 수증자를 보이기 위한 안드로이드 2대 * Java App : 의료기관을 보이며 발표 PC에 설치 * 시연 시 발표자가 의료기관, 팀원 2명이 일반 사용자 역할을 맡아 시연을 수행 * 안드로이드 화면을 보이기 위해 웹캠을 활용하는 방안 검토 * 시연 시나리오는 아래와 같이 구성 * Actor : 기증자 A, 수증자 B, 의료기관 M * 시연 단계   A 로그인 – A 헌혈증서 목록확인 – A 헌혈증서 추가 – B 게시글 작성 – A, B 게시판 갱신 확인 – A 기증 – A 포인트 적립 확인 – B 헌혈증서 목록 확인 – B 게시글 만료 – M 로그인 - B 헌혈증서 사용 – M 헌혈증서 목록 확인 – M 헌혈증서 접수 – 사용 완료 |
| **차기 계획** | * 개발 완료 * 결과보고서, 발표자료 제출 * 시연 리허설 * 최종 발표 |
| **비고** |  |